**Nhóm 23**

**Đề tài: Phát triển service xử lý và lưu trữ video**

**Họ và tên: Trần Minh Mẫn**

**MSSV: 20110301**

**Task 7: 24/04/2023: Xây dựng thông tin các rủi ro về phân công công việc không hiệu quả cho phần rủi ro về lập kế hoạch và phân công công việc**

* 1. **Phân công công việc không hiệu quả**

| **Rủi ro** | **Khả năng xảy ra** | **Mức độ ảnh hưởng** | **Mức độ rủi ro** | **Kế hoạch hạn chế** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phân công công việc không phù hợp với năng lực** | **M** | **M** | **M** | Đánh giá năng lực, phân công hợp lý, đào tạo và hỗ trợ nhân viên |
| **Không có sự phối hợp tốt giữa các nhóm làm việc** | **M** | **M** | **M** | Tăng cường giao tiếp, đào tạo kỹ năng mềm, tạo điều kiện để các nhóm làm việc cùng nhau |