**Nhóm 23**

**Đề tài: Phát triển service xử lý và lưu trữ video**

**Họ và tên: Nguyễn Minh Sơn**

**MSSV: 20110713**

**Milestone 5**

**Task 5: Xây dựng thông tin các rủi ro về tính tương thích của hệ thống cho phần rủi ro về kỹ thuật**

| **Rủi ro** | **Khả năng xảy ra** | **Mức độ ảnh hưởng** | **Mức độ rủi ro** | **Kế hoạch hạn chế** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hệ thống Video Server không tương thích với một số hệ điều hành hoặc trình duyệt phổ biến** | **M** | **H** | **H** | Phân tích đối tượng, kiểm thử tương thích, tối ưu mã nguồn, cập nhật tài liệu |
| **Hệ thống Video Server không tương thích với một số định dạng video phổ biến** | **M** | **H** | **H** | Nghiên cứu định dạng phổ biến, tích hợp codec, kiểm thử và tối ưu mã nguồn |